Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.05.2020 № 88

д. Бурга

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по полной ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных мест складирования мусора на территории Бургинского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по полной ликвидации существующих и недопущению возникновения  несанкционированных мест складирования мусора на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник»и разместить на официальном сайте администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации                     А.В.Маршалов

Утверждено

Постановлением  Администрации

Бургинского сельского поселения

от  29.05.2020  г.   №  88

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта») по полной ликвидации существующих и недопущению возникновения  несанкционированных мест складирования мусора на территории Бургинского сельского поселения

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление и предотвращение очагов несанкционированных свалок на территории населенных пунктов | ежемесячно | Администрация Бургинского сельского поселения |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения: - дорога «Бурга-Карпина Гора-Лопотень», в 450 метрах от д.Бурга по направлению в д.Влички (объем 150 м3) Широта:58,7130о Долгота:32,4610о ; - дорога «Бурга-Карпина Гора-Лопотень», перед д.Медведь (объем 35 м3). Широта: 58,6038о Долгота:32,4940о - дорога «Бурга-Карпина Гора-Лопотень», в 500 метрах за д.Влички (объем 10 м3) Широта: 58,6787о Долгота:32,4661о -дорога «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» поворот на д.Кривое Колено в 50 метрах(объем 60 м3) Широта:58,7144о Долгота:32,6298о ; | до 31.07.2020 | Администрация Бургинского сельского поселения, Маловишерский лесхоз, ГОКУ «Новгородавтодор» |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам благоустройства и порядка обращения с отходами потребления: - проведение сходов граждан; - размещение памяток на досках объявлений; - размещение информации в сети «интернет» на сайте Администрации поселения; - размещение информации в бюллетене «Бургинский вестник» | постоянно | Администрация Бургинского сельского поселения |