Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02.11.2015 № 129

д. Бурга

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Благоустрой-

ство  территории Бургинского

сельского поселения».

Руководствуясь решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 30.10.2015 №8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 26.12.2014 №231 «Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Благоустройство  территории Бургинского сельского поселения на 2014 -2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бургинского сельского поселения от 31.10.2013 №165 (в редакции постановления от 31.10.2014 №165):

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3024,4 | 3024,4 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3942,3 | 3942,3 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2605,9 | 2605,9 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3102,6 | 3102,6 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0 | 9552,6 | 9552,6 |

1.2. Приложение  «Мероприятия муниципальной целевой  программы

«Благоустройство  территории Бургинского  сельского поселения на 2014-2017 год»

изложить  в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Обеспечение учёта и оплаты всего объёма потреблённой электроэнергии поселения за уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведение энергетических обследований, расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и ремонте систем уличного освещения. | администрация поселения | 2014-2017 | 1.1.1. | бюджет поселения | 2038 | 2866,3 | 2355,2 | 2473 |  |
| 1.2. | Ремонт и обеспечение надёжности работы электроустановок, замена светильников |  | 2014-2017 | 1.2. | бюджет поселения | 123 | 233,0 | 0 | 200 |  |
| 1.3. | посадка, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, закупка расходных материалов |  | 2014-2017 | 1.3. | бюджет поселения | 0 | 5 | 10 | 10 |  |
| 1.4 | содержание мест захоронений поселения, огораживание, закупка расходных материалов для ремонта |  | 2014-2017 | 1.4. | бюджет поселения | 0 | 105 | 40,7 | 119,6 |  |
| 1.5 | уборка тротуаров, дворовых территорий, детских игровых, контейнерных площадок, очистка снега и льда с крыш, карнизов и козырьков подъездов, крышек всех колодцев, находящихся на территории жилищного фонда, вывоз несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения, ремонт пешеходных мостков, закупка расходных материалов |  | 2014-2017 | 1.5. | бюджет поселения | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации    А.В.Маршалов