ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена

Постановлением Администрации                              Бургинского сельского поселения

от 30.01.2015 № 8

Муниципальная программа

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Бургинского сельского поселения на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

- Наименование программы: «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Бургинского сельского поселения на 2014-2018 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Бургинского сельского поселения

- Соисполнители муниципальной программы: МУП «БКХ»;

Администрация Бургинского сельского поселения, подрядные организации;

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям, км | 64,9 | 62,5 | 60,0 | 57,3 | 54,1 |
| 1.1.2. | Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2: Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 3. | Цель 3: Формирование технической и нормативной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения и искусственные сооружения на них |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 :Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество дорог имеющих технические паспорта, шт. | 62 | 83 | 95 | 110 | 132 |
| 3.2. | Задача 2 :Оценка технического состояния автомобильных дорог в соответствии с "Правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002" |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество дорог прошедших оценку технического состояния, шт. | 62 | 83 | 95 | 110 | 132 |
| 4. | Цель1: приведение в нормативное состояние придворовых территорий многоквартирных домов количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1: количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.1. | Площадь придворовых территорий многоквартирных домов, приведённых в нормативное состояние(кв.м.) | 1664 | 2560 | 1300 | 1280 | 1280 |
| 5. | Цель: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии(км) | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 5.1.1. | Задача1:механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, борьба с гололёдом, очистка автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек(тыс. руб.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Феральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | 1364,9 | 1544,4 | - | 2909,3 |
| 2015 | - | - | 200,0 | 2474,6 | - | 2674,6 |
| 2016 | - | - | 0,0 | 3101,6 | - | 3101,6 |
| 2017 | - | - | 0,0 | 2455,4 | - | 2455,4 |
| 2018 | - | - | 0,0 | 1340,9 | - | 1340,9 |
| ВСЕГО | - | - | 1564,9 | 10916,9 |  | 12481,8 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 64,9 км. до 54,1 км. (99,8 % - 83,3%);

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений с 1 ед. до 5 ед. (5,9 % - 95,4 %);

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет  64,917 км, это 132 автомобильных дороги и 6 мостов. Все дороги V категории и имеют грунтовое покрытие.

Развитие многих ведущих отраслей Бургинского сельского поселения - лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Бургинского сельского поселения получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения поселения являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Бургинского сельского поселения;

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 100 процентов относится к автомобильным дорогам V технической  категории, все дороги имеют грунтовое покрытие;

прочностные характеристики дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть поселения  в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать.

97,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения находятся в неудовлетворительном состоянии, что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

6 мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, имеют значительное отставание от нормативных сроков ремонта и ситуация с каждым годом катастрофически ухудшается. Дело в том, что не устраненные своевременно дефекты несущих конструкций приводят к развитию необратимых деформаций и потере несущей способности сооружения в целом. Возникает необходимость реконструкции моста или его полная перестройка. А это требует затрат в 2,5 – 3,0  раза больше, чем на проведение своевременного его ремонта.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной сети также связаны с тем, что за период 1992 - 2012 годы в сеть дорог общего пользования местного значения поселения были приняты на баланс  бывшие внутрихозяйственные автомобильные дороги, которые находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали техническим требованиям проезда автотранспорта. В настоящее время около 90 процентов этих дорог требуют срочного ремонта, капитального ремонта или реконструкции.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе. Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

6 сельских населенных пунктов, в которых проживают 18 человек, не имеют связи с сетью дорог общего пользования;

- Относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (30 %).

Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734 - р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

- Важнейшими задачами развития экономики поселения являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Бургинского сельского поселения являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего местного значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности  дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время социально - экономическое развитие Бургинского сельского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2018 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает Администрация  Бургинского сельского поселения.

Администрация  Бургинского сельского поселения совместно с МУП «БКХ» до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |  |  | Целевой оказатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, ул. Задняя» | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | 90,0 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Карпина Гора- Шеляйха» | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.2. | Бюджет поселения | 50,0 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.3. | Ремонт пешеходного мостад. Бурга | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 99,0 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга,Кустарный пер.» | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.1. | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги «М.Мост, ул. Набережная, 2-Набережная | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.2. | бюджет муниципального района | 697,715 |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 37,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги «д.Краснёнка, ул. Лесная» | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.1. | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, ул. Мира (от д. Бурыгиной и до конца» | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.1. | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 500,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, пер. Пролетарский | Подрядная организация |  | 2014 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | 250,0 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, ул. 8 Марта» | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | 500,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.10. | Мост пешеходный, д. Соколово | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.2. | Бюджет поселения | - |  | 100,0 |  | - | - |  | - |  |
|  |  | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | 250,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги «д.М.Мост, ул. Новая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги д.Красное(2 участка). | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | 350,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги «д.М.Мост, ул. Полевая» | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | 500,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.14. | Ремонт пешеходного мостка Бурга, ул. Новая, выезд на ул. Т.Подстанция | Подрядная организация |  | 2015 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | 474,6 |  | - | - |  | - |  |
| 1.15 | Ремонт дорог мостов согласно утвержденного решением Совета депутатов Плана ремонтов на 2016 год | Подрядная организация |  | 2016 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения | - |  | - |  | 3101,6 | - |  | - |  |
| 1.16 | Ремонт дорог мостов согласно утвержденного решением Совета депутатов Плана ремонтов на 2017 год | Подрядная организация |  | 2017 |  | 1.1.1. |  | - |  | - |  | - | 2455,4 |  | - |  |
| 1.17. | Ремонт дорог мостов согласно утвержденного решением Совета депутатов Плана ремонтов на 2018 год | Подрядная организация |  | 2018 |  | 1.1.1. |  | - |  | - |  | - | - |  | 1340,9 |  |
| 2. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация Бургинского сельского поселения | 2014-2018 |  | 3.1.1. |  | бюджет муниципального района | 180 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 9,4 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 3. | Приведение в нормативное состояние придворовых территорий многоквартирных домов количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт придворовых территорий | Подрядная организация | 2014-2018 |  | 4.1.1. |  | бюджет муниципального района | 200 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 10,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4. | обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, борьба с гололёдом, очистка автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек(тыс. руб.) | Администрация поселения, МУП «БСП» | 2014-2018 |  | 3.2.1. |  | бюджет поселения | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |

______________________________________________________________________