Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.02.2013 № 39

д. Бурга

Об      утверждении       долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Сохранность  и         восстановление

военно -  мемориальных      объектов

в Бургинском   сельском   поселении

на    2013-2015 годы»

В соответствии с Законом  Российской Федерации  от 14 января 1993 года

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и  Законом  Российской Федерации  от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1951-1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую  программу «Сохранность  и восстановление военно-мемориальных объектов в Бургинском сельском  поселении на 2013-2015 годы»

2. Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на заместителя Главы администрации Бургинского сельского  поселения Минину В.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации А.В.Маршалов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от 22.02.2013 № 39

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Сохранность и восстановление  военно-мемориальных объектов в Бургинском сельском поселении  на 2013-2015 годы»

Паспорт
  муниципальной целевой программы 
«Сохранность и восстановление  военно-мемориальных объектов в Бургинском сельском поселении на 2013-2015 годы»»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов в Бургинском сельском поселении на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; - Закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» |
| Заказчик Программы | Администрация Бургинского сельского поселения |
| Руководитель Программы | Администрация Бургинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Бургинского сельского поселения |
| Цель Программы | приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории Бургинского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | -благоустройство территорий воинских захоронений |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - ремонт воинского захоронения на гражданском кладбище в д.Дворищи; дополнение списков погибших на братской могиле д. Дворищи; - ремонт и благоустройство могилы неизвестного лейтенанта в д.М.Мост; -благоустройство территории, замена обелиска в д.Горки; -благоустройство территории, замена обелиска в д.Карпина Гора; -благоустройство территории,замена каркаса под обелиском в д.Серегиж; |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап: 2013 г. II этап: 2014г. - 2015 г. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий Программы | Администрация Бургинского сельского поселения; |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Бургинского сельского поселения на 2013-2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации Программы будут отремонтированы и благоустроены братские могилы, индивидуальные захоронения бойцов, внесены в списки и на мемориальные плиты воинских захоронений данные погибших. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

Имена погибших в боях в Великую Отечественную войну за освобождение города Малая Вишера, Маловишерского района  увековечены в мемориальных объектах Бургинского сельского поселения. В настоящее время в Бургинского сельского поселении  находится 15  военно-мемориальных объектов. Более 80% объектов требуют капитального и текущего ремонтов. 
Мемориальные сооружения: надгробия, памятники, обелиски находятся в ненадлежащем состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона, обветшали. Кроме того практика шефской помощи предприятий, организаций, образовательных учреждений прекращена в связи с недостаточным финансированием. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат. Администрация  Бургинского сельского  поселения  имеет ограниченные возможности по изысканию денежных средств на  содержание и обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов.
           В рамках Программы планируется обеспечить паспортизацию  воинских захоронений на территории Бургинского сельского  поселения, произвести их ремонт. Реализация мероприятий Программы потребует консолидации в работе органов местного самоуправления, органов исполнительной власти муниципального района.
           Разработчики Программы видят решение указанных проблем в организации планомерной работы по ремонту военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Бургинского сельского  поселения, привлечении граждан к благоустройству территорий объектов, и проведении мероприятий патриотической направленности.

2. Цель и задачи  Программы. Сроки и этапы реализации Программы.

Целью данной Программы является приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов  на территории Бургинского сельского  поселения.  
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
-  сохранность и ремонт, благоустройство территорий воинских захоронений и братских могил, расположенных на территории Бургинского сельского  поселения;

Сроки и этапы реализации Программы:

I этап: 2013 г..;
–  ремонт воинского захоронения на  гражданском кладбище в д.Дворищи  ; дополнение списков погибших на братской могиле д. Дворищи;

II этап: 2013 г. - 2014г.:
- ремонт и благоустройство  могилы неизвестного лейтенанта в д.М.Мост;

-благоустройство территории, замена обелиска в д.Горки;

- благоустройство территории, замена обелиска в д.Карпина Гора;

-благоустройство территории ,замена каркаса под обелиском в д.Серегиж;

3.Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (по годам) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год финанси-рования |  | всего | област- ной бюд- жет |  | бюджет по-селения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ремонт воинского захоронения на гражданском кладбище в д.Дворищи; дополнение списков погибших на братской могиле д. Дворищи | 2013 | 2013 | 6,9 |  | 5,3 |  | 1,6 | Админист-рация Бургинского сельского поселения | Благоустрой-ство территории |
| 2 | ремонт и благоустройство могилы неизвестного лейтенанта в д.М.Мост; благоустройство территории, замена обелиска в д.Горки, благоустройство территории, замена обелиска в д.Карпина Гора; благоустройство территории,замена каркаса под обелиском в д.Серегиж; | 2014-2015 | 2014-2015 |  |  |  |  |  | Админист-рация Бургинского сельского поселения | Благоустрой-ство территории |

4. Механизм реализации и управления  Программой

Механизм реализации Программы  предусматривает   разработку  нормативно - правовых  документов, а именно:
- Постановление администрации  Бургинского сельского поселения  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность  и восстановление военно-мемориальных  объектов в Бургинском сельском поселении  на 2013-2015 годы»;
- организацию централизованного учета и паспортизацию воинских захоронений граждан, погибших при защите Отечества; 
- формирование электронной базы данных военно-мемориальных объектов; 
- информирование через бюллетень «Бургинский  вестник» о возможности добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц на ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, участия в мероприятиях по благоустройству их территорий, результатах проведённых ремонтно-восстановительных работ; 
- разработку сметы на ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, а также  проведение запроса котировок на выполнение работ по ремонту и благоустройству военно-емориальных объектов.
           Руководитель Программы - администрация Бургинского сельского поселения осуществляет контроль  за ходом работ по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов, сроками и качеством выполнения программных мероприятий.
          Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
          По итогам года отчет о выполнении мероприятий  Программы, расходовании финансовых средств заслушивается на заседании Совета депутатов Бургинского сельского поселения.
Бюллетень «Бургинский  вестник» будет  информировать  о мероприятиях Программы, возможности добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц на ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов.

5. Ресурсное  обеспечение Программы

Администрация Бургинского сельского поселения организует финансирование Программы за счет средств бюджета Бургинского сельского поселения. Средства бюджета направляются на финансирование работ по составлению смет, ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов. 
Порядок расходования бюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативными документами администрации Бургинского сельского поселения.

| Год реализации программы | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2013 год | 6,9 |
| ИТОГО: | 6,9 |

6. Ожидаемые результаты

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 
- совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и во время других вооружённых конфликтов;
- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством братских могил, воинских захоронений и памятников;
- активизация работы по патриотическому воспитанию граждан Бургинского сельского поселения.
В результате реализации  Программы будут:
- отремонтированы и благоустроены стелы,  братские могилы, индивидуальные  захоронения бойцов;
- организован централизованный учёт воинских захоронений граждан, погибших при защите г.Малая Вишера, Маловишерского района;
- завершена паспортизация военно-мемориальных объектов; 
- сформирована электронная база данных военно-мемориальных объектов.

_________________________________________________________________________________