Утверждена

постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от 25.10.2013   № 159

Муниципальная программа

«Завершение  строительства  здания администрации Бургинского  сельского поселения»       на          2013-2014 годы».

Паспорт муниципальной программы

1. Муниципальная программа  «Завершение  строительства  здания администрации Бургинского  сельского поселения»       на          2013-2014 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Администрация Бургинского сельского поселения.

3. Соисполнители муниципальной программы:

- Подрядная организация;

4. Подпрограммы муниципальной программы:

- нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цель: В целях сохранения и развития материально-технической базы органов местного самоуправления, приведения здания в соответствие с требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами, завершить строительство здания администрации Бургинского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Завершение строительства, приведение административного здания в соответствии с требованиями пунктов 5, 8 СНиП 31-05-2003. | да | да |
| 1.2. | Задача 2: создание безопасных, благоприятных условий для организации рабочих мест;( в шт.) | 0 | 9 |
| 1.3. | Задача 3: повышение качества строительных работ за счёт размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | да | да |

6. Сроки реализации муниципальной  программы:

2013-2014 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,0 | 163,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 313,0 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально- техническая  база учреждения.

В свою очередь это окажет существенное влияние на повышение безопасности объекта, соответствие объекта санитарно-гигиеническим  требованиям и нормам противопожарной безопасности и санэпиднадзора по эксплуатации  здания.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит провести аттестацию рабочих мест, создаст условия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Высокое материально-техническое обеспечение  учреждения обусловит  повышение качества  процесса.

9.Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

Необходимость разработки данной программы вызвана тем, что Администрация Бургинского сельского поселения  с момента создания Бургинского сельского поселения располагалась в здании 1913 года постройки, находящегося в аварийном состоянии, а после переезда осуществляет свои полномочия в приспособленных помещениях по двум адресам, что создаёт трудности для населения  и работающего персонала. Строительство нового здания Администрации не завершено из-за отсутствия средств. В сложившейся ситуации  необходимо принять  меры для  улучшения  условий работы сотрудников Администрации,    аттестации рабочих мест, для создания  комфортных условий в помещении при  получении  гражданами государственных и муниципальных услуг качественно и оперативно.

10.  Управление реализацией муниципальной программой

Мониторинг хода  реализации муниципальный  программы осуществляет администрация  Бургинского сельского поселения. Результаты   мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе  администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  до 20 июля  текущего года и до 01 марта года,  следующего за отчётным, готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 2 и направляет Главе администрации поселения. К отчёту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а так же информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мероприятия муниципальной целевой  программы

«Завершение  строительства  здания администрации Бургинского  сельского поселения».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе средства поселения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сметы завершения строительства помещений администрации | 2013 | 150 | 150 | Администрация поселения |
| 2 | Выполнение работ по устройству перегородок высотой до 3 м в общественном здании с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя | 2013 |  |  |  |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, | 2013 |  |  |  |
| 4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств административно- управленческого учреждения | 2013 | 13 | 13 | Администрация поселения |
| 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | 2014 | 150 | 150 | Администрация поселения |
| 6 | Разводка электричества в помещениях для освещения и подключения ПК | 2014 |  |  |  |
|  | Итого |  | 313 | 313 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы <*>

_______________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

За ____________________________________

(отчётный период)

Таблица 1- сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | всего |  | Средства областного/федерального/ бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  | Средства поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профинан- сировано | освоено | План на год | Профинан- сировано | освоено | План на год | Профинан- сировано | освоено | План на год | Профинан- сировано | освоено | Профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по мун. Программе, в том числе:<**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*>- отчёт должен быть согласован с администрацией поселения

<**>- указывается при наличии подпрограмм

_______________________________________________________________________