УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от 17.12.2009  № 108

Муниципальная  целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2009-2012 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы: | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах» |
| --- | --- |
| Дата принятия программы: | Постановление Администрации Бургинского сельского поселения № 108 от 17.12.2009 г. |
| Заказчик Программы: | Администрация Бургинского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Бургинского сельского поселения с привлечением ГИБДД |
| Исполнитель Программы: | Администрация Бургинского сельского поселения с привлечением ГИБДД |
| Цели и задачи Программы: | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; Сокращение детского дорожно-транспорного травматизма; Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах поселения; Совершенствование правовых основ органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; |
| Сроки реализации Программы: | 2009-2012 год |
| Объём и источники финансирования: | Бюджет Бургинского сельского поселения на 2010 год- 200 тыс. руб., на 2011 год – 200 тыс. руб., на 2012 год- 250 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в ДТП |
| Система органи- зации контроля за выполнением программных мероприятий | Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Бургинского сельского поселения. |

______________________________________________________

Приложение 1

Мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение  безопасности дорожного движения на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать схему организации дорожного движения в поселении. | Администрация поселения с ГИБДД | до 31 декабря 2009 года |
| 2. | Приобрести дорожные знаки. Произвести установку дорожных знаков, нанести дорожную разметку в зависимости от потребности. | Администрация поселения | до 31 декабря 2010года |
| 3. | Разрабатывать и реализовывать проекты по устранению мест, в которых чаще всего бывают ДТП и улучшению условий движения на сложных автомобильных участках улично-дорожной сети | Администрация поселения (дорожные службы, ГИБДД по согласованию) | постоянно |
| 4. | Рекомендовать учебным заведениям проведение конкурсов, соревнований, викторин, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи. | Администрация поселения директор МОУСОШ д. Бурга, фельдшер ФАП | постоянно |
| 5. | Проведение целевых акций «Ремень безопасности», «Вежливый водитель», «Пешеход», «Скорость», «Нетрезвый водитель» и т. п. | Администрация поселения директор МОУСОШ д. с привлеченим ГИБДД | постоянно |

_____________________________________________________

Приложение 2

Утвержден

Постановлением администрации

Бургинского сельского поселения

от 17.12.2009 № 108

Состав рабочей группы по безопасности дорожного движения на территории Бургинского сельского поселения

Председатель рабочей группы

– Минина В.С.,  зам. Главы администрации Бургинского сельского поселения

Члены рабочей группы:

- Антонова Т.В., специалист Администрации Бургинского сельского

поселения

- Иванова О.В., специалист Администрации Бургинского сельского

поселения

- Иванова С.С., специалист Администрации Бургинского сельского

поселения

- Фомичева  Т.В., специалист Администрации Бургинского сельского

поселения

___________________________________________________