### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13.03.2012  № 39

д. Бурга

Об организации  мероприятий

по предупреждению и  ликви-

дации последствий весеннего

паводка  на    территории Бур-

гинского сельского поселения

в 2012 году

В целях противодействия весеннему паводку на территории Бургинского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план  мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории Бургинского сельского поселения в  2012 году.

2. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в газете «Малая Вишера».

Глава администрации  А.В. МАРШАЛОВ.

Утверждено
                                                                                                Постановлением Администрации
                                                                                                 Бургинского сельского поселения

от  13.03.2012  № 39

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА  ТЕРРИТОРИИ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 2012 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещания со старостами деревень, руководителями учреждений, организаций по организации противопаводковых мероприятий. | март | сотрудники администрации |  |
| 2. | Организовать заблаговременное обеспечение населения продуктами питания, газом в населенные пункты, где возможно подтопление. | март | сотрудники администрации, зам главы администрации |  |
| 3. | Проведение ревизии районов ранее подвергавшихся подтоплению. | до 25.03.2012 | Зам.Главы администрации, специалисты |  |
| 4. | Организовать бригады для разборки заторов льда на подвесных пешеходных мостах в д. Замотаево , Выставка Ольховец, Гоголицы, Шеляйха, Боровки, Соколово. | в ходе паводка | Фомичева Т.В., Иванова О.В., старосты. |  |
| 5. | Организовать контроль за состоянием мостов через реки Бурга, Хуба, Лановщинка на весь период паводка. | в ходе паводка | Глава администрации |  |
| 6. | Установить с 20 марта 2012 года постоянное наблюдение за состоянием рек и обстановкой в населённых пунктах на возможной затапливаемой территории и районах ледяных заторов | в ходе паводка | сотрудники администрации, зам главы администрации |  |
| 7. | Подготовить моторные лодки в количестве трех штук: д. Парни, д. Девкино, д.Горки, для перевозки населения и обеспечения населения продуктами питания | март | Фомичева Т.В., Иванова О.В. старосты: Павлов В.В., Андреев А.Н., Демидов В.В. |  |
| 8. | Контролировать уровень воды в реке Мста и давать информацию в администрацию Бургинского сельского поселения. | март, апрель | ст. служащий Семёнова С.А. |  |
| 9. | Организация дежурства сотрудниками администрации Бургинского сельского поселения | с 25 марта | зам. Главы администрации |  |
| 10. | Организация и проведение мероприятий по возможному отселению населения из н.п., подвергшихся подтоплению, их жизнеобеспечения | при необходимости, в ходе паводка | Глава администрации |  |

___________________________________________________