Паспорт

муниципальной программы

Эксплуатация систем водоснабжения населения Бургинского сельского поселения на 2018 год.

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-Администрация Бургинского сельского поселения.

2. Соисполнители муниципальной программы:

-   МУП «БКХ»;

-  Подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1 : Обеспечение безаварийной эксплуатации систем коммунального комплекса по водоснабжению населения питьевой водой |  |
| 1.1. | Задача1: производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПин 2.1.4.559-96. |  |
| 1.1.1. | Показатель1:снижение рисков возникновения аварийных ситуаций ( шт./год) | 3 |

5. Сроки реализации муниципальной  программы: 2018 год.

6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

повышение качества безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов;

повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального облуживания;

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение санитарного и экологического благополучия граждан.     Это, прежде всего снабжение населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод.

Основным источником хозяйственно–питьевого водоснабжения в Бургинском сельском поселении  являются поверхностные воды, на долю которых приходиться около 80 % водопотребления, а также подземные воды (около 20%).

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно –химическим, так и по микробиологическим показателям. Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных водоисточников -общественных колодцев, их в поселении -84. В целом по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, родники).

Источники водоснабжения –поверхностные воды рек  Мста, Бурга, Хуба, Хубка, Лановщенка, и др., подземные воды –артезианские скважины в населенных пунктах Бурга, Дворищи, Карпина Гора, Красное. Следствием несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям является  неудовлетворительная  эксплуатация, постоянное недофинансирование, не проведение регулярных профилактических ремонтов всех систем водоснабжения.

Вопрос эксплуатации систем коммунального комплекса по водоснабжению населения питьевой водой и  технической водой для запитки систем отопления, ремонтные работы инженерных сетей, ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях, ремонт колодцев в Бургинском сельском поселении стоит очень остро. Переданные водонапорные башни, артезианские скважины   устарели, требуют реконструкции или  капитального ремонта, замены глубинных насосов. Периодически в зимний период эксплуатации происходят аварии на водопроводных сетях. Имеющиеся в поселении  общественные колодцы выкопаны ещё в 30-50 годах прошлого столетия и требуют капитального ремонта: замены сруба, установки колец, строительства  устройства  для подъёма воды, крышки.

Государственная политика в сфере водоснабжения направлена на достижение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, а так же так же обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих  водоснабжение.

Частью 2 статьи Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ установлено, что органы местного самоуправления проводят инвентаризацию водопроводных сетей, утверждают схемы водоснабжения,  определяют гарантирующую организацию, устанавливают  зоны её деятельности. Данные требования установлены с целью выявления бесхозяйных сетей, принятие их на баланс поселения.     Полномочие по водоснабжению и водоотведению по федеральному законодательству (ч.1 и ч.3  ст. 14 №131-ФЗ) исполняют органы местного самоуправления муниципального района. Администрация Бургинского сельского поселения принимает данное полномочие по Соглашению на 2018 год и исполняет его в объеме финансовых средств, утвержденных бюджетами муниципального района и сельского поселения.

В 2015-2017 годах полномочия по водоснабжению населения Бургинского сельского поселения  в соответствии с заключенными Соглашениями  исполняла Администрация Бургинского сельского поселения  и МУП «Бургинское коммунальное хозяйство».  В хозяйственное ведение  МУП «БКХ» переданы артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети в населенных пунктах Бурга (ул. Московская, д.12б, 26б), Карпина Гора (ул. Центральная), д.Дворищи (ул. Механизаторов у д. 5). Мероприятия по содержанию систем  водоснабжения финансировались из бюджета Маловишерского муниципального  района в сумме 100тыс. руб. ежегодно. Ремонт  колодцев (84шт.), замена насосов в артезианских скважинах из бюджета Бургинского сельского поселения.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий до 31 декабря 2018 года.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает Администрация  Бургинского сельского поселения.

Администрация  Бургинского сельского поселения совместно с МУП «БКХ» до 20 июля текущего года и до 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной  программы

«Эксплуатация систем водоснабжения населения Бургинского сельского поселения на 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Задача1:Повышение надежности инженерных систем и их развитие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание систем коммунального комплекса по водоснабжению населения водой | администрация поселения, МУП «БКХ» | 2018 | 1.1.1. | бюджет муниципального района | 201,6 |  |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на системах водоснабжения | администрация поселения, подрядная организация | 2018 | 1.1.1. | бюджет муниципального района | 48,4 |  |

_____________________________________________________________________________________

Расчет затрат на исполнение мероприятий муниципальной программы

При передаче  полномочий в 2018 году Администрации Бургинского сельского поселения  для покрытия расходов при эксплуатации объектов водоснабжения  (2 водонапорные башни и 2 скважины, водопроводная сеть в д. Бурга,  водонапорная  башня  и  скважина, водопроводная сеть в д. Дворищи, водонапорная  башня  и  скважина, водопроводная сеть в д. Карпина Гора)  необходима сумма 201,6 тыс. руб., а так же 48,4 тыс. руб. на замену глубинных насосов и ликвидацию утечек воды из систем водоснабжения, замену водоразборных колонок.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН (СКВАЖИН)

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН (СКВАЖИН)

| Водонапорная башня (скважина) д. Бурга. |  |
| --- | --- |
| Затраты на электроэнергию за 9мес.2017г. составило – 14 800кВт. |  |
| В месяц – 1650 кВт * 6,20руб. за 1 кВт = | 10 230руб. |
| Оплата труда с отчислениями (машинист) | 2 930,00 руб. |
| Транспортные расходы | 280,20 руб. |
| Текущий ремонт, в т.ч. | 3 895,00 руб. |
| замена фильтров | 1 320,00 руб. |
| очистка фильтров | 330,00 руб. |
| замена кранов, вентилей, клапанов | 325,00 руб. |
| очистка скважины от ила и песка | 670,00 руб. |
| замена насоса, датчика давления | 1 250,00 руб. |
| Капитальный ремонт, в т.ч. | 1 830,00 руб. |
| замена труб (утрата герметичности), ликвидация обрыва штанг, замена скважинного устьевого оборудования | 1830,00 руб. |
| Общехозяйственные, в т.ч. | 2 040 руб. |
| хим.реагенты | 2 040,00 руб. |
| Рентабельность | 3 385,59 руб. |
| Итого затраты в месяц | 24 590,79 руб. |

| Водонапорная башня, водопровод д. Дворищи |  |
| --- | --- |
| Затраты на электроэнергию за 9мес.2017г. составило – 4 030 кВт. |  |
| В месяц – 448 кВт * 6,20руб. за 1 кВт = | 2 777,60 руб. |
| Оплата труда с отчислениями ( машинист) | 2 930,00 руб |
| Транспортные расходы | 280,20 руб. |
| Текущий ремонт, в т.ч. | 3 895,00 руб. |
| замена фильтров | 1 320,00 руб. |
| очистка фильтров | 330,00 руб. |
| замена кранов, вентилей, клапанов | 325,00 руб. |
| очистка скважины от ила и песка | 670,00 руб. |
| замена насоса, датчика давления | 1 250,00 руб. |
| Капитальный ремонт, в т.ч. | 1 830,00 руб. |
| замена труб (утрата герметичности), ликвидация обрыва штанг, замена скважинного устьевого оборудования | 1830,00 руб. |
| Общехозяйственные, в т.ч. | 2 148,00 руб. |
| хим.реагенты | 2 148,72 руб. |
| Рентабельность | 2 159,73 руб. |
| Итого затраты в месяц | 16 020,53 руб. |

РАСЧЕТ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №п.п. | Наименование объекта | Затраты на эксплуатацию в месяц Электроэнергия В тыс. руб | Доходы от договоров месяц В тыс. руб | Доходы от населения месяц В тыс. руб | Убытки в месяц В тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня, скважина и водопроводная сеть д. Бурга, ул. Московская, д.12б, д26б. (собственность БСП) | 24,6 в том числе плата за электроэнергию 10,23(1650 квт) | 3,46-школа 0,317-котельная | 2,675 | -17,15 |
| 2 | Водонапорная башня (ММР), скважина(БСП) и водопроводная сеть (БСП)д. Дворищи | 15,88 в том числе плата за электроэнергию 2,653(428 квт) |  | 1,574 | -14,31 |
|  | ИТОГО | 40,48 в том числе плата за электроэнергию 12,88 тыс. руб | 3,777 | 4,25 | -31,46 |

| Объект | Расходы | Доходы | Доходы | Убыток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на обслуж. | население. | юр.лица |  |
|  | в месяц |  |  |  |
| 2-Водонапорн. башни, |  |  |  |  |
| скважины, водопроводная | 37078,38 | 19985 | 4007 | 13086,38 |
| сеть дер. Бурга | руб/мес. | руб/мес. | руб/мес. | руб/мес. |
| Водонапорн. башня, |  |  |  |  |
| скважина, водопроводная | 16409,13 | 1574 | 0 | 14835,13 |
| сеть дер. Дворищи | руб/мес | руб/мес | руб/мес | руб/мес |
| Водонапорн. башня, |  |  |  |  |
| скважина, водопроводная | 9595,81 | 944 | 0 | 8651,81 |
| сеть дер. Карпина гора | руб/мес |  |  |  |
| итого: | 63083,32 |  |  | 36573,32 |
|  | руб/мес |  |  | руб/мес |