**Паспорт**

**муниципальной программы поселения**

**«Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2017-2020 годы».**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-Администрация Бургинского сельского поселения.

2. Соисполнители муниципальной программы:

- МУП «БКХ»;

- Подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: Благоустройство Бургинского сельского поселения | | | | |
| 1.1. | Задача1: Оплата всего объёма потреблённой электроэнергии поселения за уличное освещение | | | | |
| 1.1.1 | Показатель1 : Обеспечение учёта и оплаты всего объёма потреблённой электроэнергии поселения за уличное освещение (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Задача2: Обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников | | | | | |
| 1.2.1 | Показатель 1: ремонт и обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников (%) | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 1.3. | Задача3: Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1 : выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, закупка расходных материалов (% ) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4. | Задача 4: Организация и содержание мест захоронений сельского поселения | | | | |
| 1.4.1 | Показатель 1: Организация работ по погребению в границах земельных участков, отведённых для этих целей и в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.96 №8-ФЗ. (ед) | 40 | 40 | 40 | 45 | | |
| 1.4.2. | Показатель 2: Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения(%) | 70 | 80 | 90 | 90 | | |
| 1.5. | Задача 5: Организация и содержание прочих объектов благоустройства | | | | | | |
| 1.5.1 | Показатель 1: уборка контейнерных площадок, вывоз несанкционированных свалок мусора с территории населённых пунктов поселения, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, ремонт пешеходных мостков . (%) | 80 | 85 | 90 | 90 | | |
| 1.6. | Задача 6: Реализация местных инициатив граждан | | | | | | |
| 1.6.1 | Показатель 1: Реализация местных инициатив граждан (да/нет) | да | да | да | да | | |

**5. Сроки реализации муниципальной программы**: 2017-2020 годы.

**6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0,0 | 40,4 | 0 | 3869,3 | 3909,7 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3360,1 | 3360,1 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2587,04 | 2587,04 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2646,32 | 2646,32 |
| ВСЕГО | 0,0 | 40,4 | 0 | 12462,76 | 12503,16 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

**-** соблюдение режима освещённости улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, своевременная замена неисправных осветительных приборов;

- уменьшение рисков обрывов электрических сетей, сетей уличного освещения, повреждения строений и гибель людей от падения деревьев и больших ветвей деревьев, расположенных вдоль дорог в населённых пунктах и рядом с жилыми строениями;

- обеспечить содержание и сохранность зелёных насаждений, новые посадки деревьев и кустарников на общественной территории площадей, парков, скверов , цветочное оформление скверов и парков;

- огораживание гражданских кладбищ и воинских захоронений, обеспечение санитарно - эпидемиологического и социального благополучия населения;

-содержание территории населённых пунктов в соответствии с санитарными требованиями, вывоз несанкционированных свалок ТБО, оборудование контейнерных площадок, оборудование детских и спортивных городков, чистка снега и льда с крыш, карнизов, козырьков подъездов, уборка тротуаров, уборка и очистка автобусных остановок, эксплуатация и содержание водоразборных колонок, очистка и уборка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод;

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере**

Решением Совета депутатов Бурргинского сельскогого поселения от 02.05.2012 №87 утверждены Правила благоустройства территории Бургинского сельского поселения. Правила регулируют отношения, возникающие в процессе благоустройства поселения, в том числе вопросы уборки, очистки, озеленения территорий, сбора, вывоза и утилизации отходов, содержание элементов внешнего благоустройства, инженерных сетей. Недостаточное финансирование на протяжении длительного периода на благоустройство сельских населённых пунктов, хаотичная, не плановая исторически сложившаяся застройка, узкая полоса отвода под автомобильные дороги, рассчитанные на небольшое количество автотранспорта небольшой грузоподъёмности, проходящие через сельские населённые пункты, создают трудности в приведение сельских населённые пунктов в нормативное состояние.

Новое строительство в сельских населённых пунктах производить в соответствии с утверждёнными правилами ПЗЗ, предусматривать в населённых пунктах размещение автомобильных дорог, инфраструктуры, систем электо-, водо-, тепло-, снабжения, подъезды и проезды к домам и объектам соцкультбыта, возможность размещения площадок для сбора ТБО, скверов, парков, детских и спортивных площадок.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

В настоящее время благоустройство Бургинского сельского поселения во многом не отвечает современным требованиям из-за неудовлетворительного состояния освещённости дорожной сети, ненадёжности работы электроустановок, не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое и социальное благополучие населения, не удовлетворяет требованиям по уборке тротуаров, дворовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, контейнерных площадок, не осуществляется регулярная вывозка мусора с территории населённых пунктов поселения. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на благоустройство поселения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные при­чины возник­новения рисков | Предупреждающие меро­приятия | Компенсирую­щие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Право­вые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг из­менений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Россий­ской Федерации и Министерства фи­нансов Российской Федера­ции , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы  Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макро­эконо­мичес­кие (финан­совые) | Неблагоприят­ное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, при­водящее к  выпадению до­ходов бюджета поселения или увеличе­нию расходов и, как следст­вие, к пере­смотру финан­сирования ра­нее принятых расходных обя­зательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реа­лизацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в со­ответствии с фактическим уровнем финан­сирования и пе­рераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| Органи­зацион­ные | Недостаточная точность пла­нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной про­граммы | Составление годовых планов реа­лизации мероприятий муниципальной программы, осуществление последую­щего мониторинга их выпол­нения  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  Составле­ние плана муниципальных закупок, формирование чет­ких требований к квалифика­ции исполнителей и резуль­татам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы  Применение штрафных санк­ций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполни­телей мероприя­тий |
| Ресурс­ные (кадро­вые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных от­ветственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы  Повышение квалификации исполни­телей мероприятий муниципальной программы (прове­дение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материа­лам)  Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представите­лей общественных и научных организаций | Ротация или за­мена исполни­телей мероприя­тий муниципальной про­граммы |

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение вопросов благоустройства поселения.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет администрация Бургинского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе администрации Бургинского сельского поселения.

Администрация Бургинского сельского поселения до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением администрации Бургинского сельского поселения от 13.09.2013 № 140.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой   показатель  (номер целевого  показателя из   паспорта  муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1: Оплата всего объёма потреблённой электроэнергии поселения за уличное освещение | | | | | | | | |
| 1.1. | оплата систем уличного освещения. (тыс. руб.) | администрация поселения | 2017-2020 | 1.1.1. | бюджет поселения | 2838,3 | 2450,6 | 2495,64 | 2554,92 |
| 2. | Задача 2: Обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников | | | | | | | | |
| 2.1 | ремонт и обеспечение надежности работы электроустановок, замена светильников | администрация поселения | 2017-2020 | 1.2.1. | бюджет поселения | 100 | 125,5 | 0 | 0 |
|  | Задача 3: Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории | | | | | | | | |
| 3.1. | посадка, текущий уход за насаждениями, регулярная стрижка и кошение газонов, выпилка больных, высоких близко стоящих к жилым строениям деревьев, посадка цветов, закупка расходных материалов | администрация поселения | 2017-2020 | 1.3.1. | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Задача 4: Организация и содержание мест захоронений сельского поселения | | | | | | | | |
| 4.1. | содержание мест захоронений поселения , братских могил и мемориалов ВОВ, огораживание, закупка расходных материалов для ремонта | администрация поселения | 2017-2020 | 1.4.1.  1.4.2. | бюджет поселения | 72 | 100 | 86,4 | 86,4 |
| 5 | Задача 5. Организация и содержание прочих объектов благоустройства. | | | | | | | | |
| 5.1. | уборка контейнерных площадок, вывоз несанкционированных свалок мусора с территории н.п. поселения, ремонт пешеходных мостков, закупка расходных материалов | администрация поселения,  Подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2017-2020 | 1.5.1 | бюджет поселения | 854,0 | 671,6 | 0 | 0 |
| 6 | Задача 6.Реализация местных инициатив граждан | | | | | | | | |
| 6.1. | Реализация местных инициатив граждан | администрация поселения | 2017-2020 | 1.6.1 | бюджет поселения | 5 | 12,4 | 5 | 5 |
|  | областной бюджет | 40,4 | 0 | 0 | 0 |