Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.10.2018 № 202

д. Бурга

Об      утверждении    муниципальной

программы «Развитие  и  содержание

автомобильных  дорог общего  поль-

зования  местного  значения

Бургинского сельского поселения на

2019-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря  1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,   постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации»,  Уставом Бургинского сельского поселения, в целях совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и создания  условий  для бесперебойного  движения автомобильного транспорта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную  программу  «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Бургинского сельского поселения на 2019-2021 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации                                         А.В.Маршалов

Утверждена

постановлением Администрации                              Бургинского сельского поселения

от 30.10.2018 №202

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Бургинского  сельского поселения на 2019-2021 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Бургинского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: Администрация Бургинского сельского поселения,  подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель1.Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель1:Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям, км | 69,9 | 64,5 | 60,0 |
| 1.1.2. | Показатель2: увеличение искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, шт. | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Цель2: Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период, км | 84,103 | 84,103 | 84,103 |
| 2.1.2. | Показатель2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период, км | 86,24 | 86,24 | 86,24 |
| 2.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период, км | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Феральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 1130,0 | 250,0 | 2916,47 | 0 | 4296,47 |
| 2020 | - | 1130,0 | 0 | 2916,47 | 0 | 4046,47 |
| 2021 | - | 1130,0 | 0 | 2916,47 | 0 | 4046,47 |
| ВСЕГО | - | 3390,0 | 250,0 | 8749,41 | 0 | 12389,41 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог  с асфальтовым покрытием общего местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 1,018 км. до 1,892 км.

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений с 1 ед. до 3 ед.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет  86,245 км, это 133 автомобильных дороги,  1 мост и искусственные сооружения. Все дороги V категории , 2,142 км  имеют асфальтовое покрытие и  остальные 84,103 имеют грунтовое покрытие.

Развитие многих ведущих отраслей Бургинского сельского поселения - лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Бургинского сельского поселения получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения поселения являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Бургинского сельского поселения;

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 100 процентов относится к автомобильным дорогам V технической  категории, 97,8 %  имеют грунтовое покрытие;

прочностные характеристики дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть поселения  в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать.

За период 202016-2017 годы капитально отремонтировано  и приведено  в нормативное состояние 1,018 км асфальтовых дорог, а 97,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения находятся в проезжем состоянии, но не нормативном,  что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе.

Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

6 сельских населенных пунктов, в которых проживают 18 человек, не имеют связи с сетью дорог общего пользования;

- Относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (30 %).

Важнейшими задачами развития экономики поселения являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Бургинского сельского поселения являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего местного значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности  дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время социально - экономическое развитие Бургинского сельского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Управление реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода  реализации муниципальных программ осуществляет администрация поселения. Результаты   мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе  администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  до 20 июля  текущего года и до 01 марта года,  следующего за отчётным, готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку, обеспечивает их согласование  с Главой администрации поселения, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и, направляет Главе администрации поселения. К отчёту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а так же информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  |  |  | Целевой оказатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача1 : Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление смет на ремонт автодорог, их проверка на предмет достоверности |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019-2021 |  |  |  | 1.1.1. |  | Бюджет поселения | 156,47 |  | 156,47 | 156,47 |
| 1.2 | д.Мстинский Мост, ул. Набережная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.2. |  | Бюджет областной | 1130,0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 59,5 |  |  |  |
| 1.3 | д.Бурга, ул. Заречная, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 1.1.2 |  | Бюджет поселения |  | 600,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | д.Бурга, ул. Задняя |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 50,5 |  | 0 | 0 |
| 1.5 | д.Бор, ул.Успенская подъезд к д.109 |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 0 | 0 |
| 1.6 | д.Красное, пер.Муниципальный подъезд к домам от №22 |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 300,0 |  | 0 | 0 |
| 1.7 | д.Кривое Колено, участок в центре деревни |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 50,0 |  | 0 | 0 |
| 1.8 | д.Мстинский Мост, ул. Лесная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 500,0 |  | 0 | 0 |
| 1.9 | д.Сурики, ул. Сельская, подъезд к д. 24 |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 100,0 |  | 0 | 0 |
| 1.10 | д.Прышкино, 1-Линия, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 100,0 | 0 |
| 1.11 | д.Бурга, ул. Полевая, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 100,5 | 0 |
| 1.12 | д.Мстинский Мост, ул. 1 Мая, д. Бор,въезд на уд. Успенская от трассы, д.Сурики, ул.Сельская подъезд к дому 24 |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет областной |  | 0 |  | 1130,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 59,5 | 0 |
| 1.13 | д.Краснёнка, участок дороги ул.Пионерская-(323 м п) |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 500 | 0 |
| 1.14 | д.Бурцева гора, ул.Горная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 500 | 0 |
| 1.15 | д.Сосницы, ул. Боровая |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 500 | 0 |
| 1.16 | д.Мстинский Мост, пер. Лесной, ул. Железнодорожная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  | 1.1.1 | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 1130,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 59,5 |
| 1.17. | д.Новые Морозовичи, ул.Знатная, |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 300 |
| 1.18. | д. Дворищи, ул. Школьная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 200 |
| 1.19. | д.Малое Пехово, ул. Новоселов, |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 250 |
| 1.20. | д.Мстинский Мост, ул. Полевая,замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 300 |
| 2. | Задача 2 : Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2019-2021 |  | 2.1.1. |  | Бюджет поселения |  | 300,0 |  | 300,0 | 950,5 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2019-2021 |  | 2.1.2. |  | Бюджет поселения |  | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 |
| 3. | Задача 3: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  |  | 2019 | 2.2.1 |  | бюджет муниципального района |  | 250,0 |  | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4296,47 |  | 4046,47 | 4046,47 |

______________________________________________________________________

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:

- производился исходя из  прогнозируемых поступлений в дорожный фонд:

На 2019 год – 4296,47 тыс. руб., на 2020 год – 4046,47 тыс. руб., на 2021 год -4046,47 тыс. руб.

Прогноз по акцизам: на 2019 год – 2916,47 тыс. руб., на 2020 год – 2916,47  тыс. руб., на 2021 год -2916,47  тыс. руб.

Поступление субсидии из областного бюджета: на 2019 год – 1130 тыс. руб., на 2020 год – 1130 тыс. руб., на 2021 год -1130 тыс. руб.

Межбюджетный трансферт из бюджета Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год в сумме 250,0 тыс. руб.;

- мероприятия программы составлены по жалобам населения и выездным обследованиям специалистами поселения;