ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Бургинского  сельского поселения на 2019-2022 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Бургинского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Цель1.Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель1:Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям, км |  | 69,9 |  | 64,5 | 60,0 |  | 55,2 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель2: увеличение искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, шт. |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 2 | Цель2: Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период, км |  | 84,103 |  | 84,103 | 84,103 |  |  |  | 84,103 |
| 2.1.2. | Показатель2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период, км |  | 86,24 |  | 86,24 | 86,24 |  |  |  | 86,24 |
| 2.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период, км |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2022 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | областной бюджет |  | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 2260,0 |  | 991,58 | 3323,51 | 0 | 6575,09 |
| 2020 | - | 2177,0 |  | 0 | 3322,6 | 0 | 5499,6 |
| 2021 | - | 2177,0 |  | 0 | 3404,5 | 0 | 5581,5 |
| 2022 | - | 2177,0 |  | 0 | 3584,6 | 0 | 5761,6 |
| ВСЕГО | - | 8791,0 |  | 991,59 | 13635,2 | 0 | 23417,79 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог  с асфальтовым покрытием общего местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 1,018 км. до 1,892 км.

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений с 1 ед. до 4 ед.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет  86,245 км, это 133 автомобильных дороги,  1 мост и искусственные сооружения. Все дороги V категории , 2,142 км  имеют асфальтовое покрытие и  остальные 84,103 имеют грунтовое покрытие.

Развитие многих ведущих отраслей Бургинского сельского поселения - лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Бургинского сельского поселения получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения поселения являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Бургинского сельского поселения;

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 100 процентов относится к автомобильным дорогам V технической  категории, 97,8 %  имеют грунтовое покрытие;

прочностные характеристики дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть поселения  в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать.

За период 2016-2017 годы капитально отремонтировано  и приведено  в нормативное состояние 1,018 км асфальтовых дорог, а 97,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения находятся в проезжем состоянии, но не нормативном,  что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе.

Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

6 сельских населенных пунктов, в которых проживают 18 человек, не имеют связи с сетью дорог общего пользования;

Относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (30 %).

Важнейшими задачами развития экономики поселения являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Бургинского сельского поселения являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего местного значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности  дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время социально - экономическое развитие Бургинского сельского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков |  | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы |  | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы |  | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы |  | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы |  | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Управление реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода  реализации муниципальных программ осуществляет администрация поселения. Результаты   мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе  администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  до 20 июля  текущего года и до 01 марта года,  следующего за отчётным, готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку, обеспечивает их согласование  с Главой администрации поселения, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и, направляет Главе администрации поселения. К отчёту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а так же информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации |  |  |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача1 : Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210,29 |  |  |  |  | 3505,6 |  |  | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление смет и гос. экспертиза |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019-2022 |  |  |  | 1.1.1. |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 38,11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет областной |  |  |  |  |  | 2260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | д.Бурга ул. Московская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019- |  |  |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Софинансирование Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | д.Мстинский Мост ул. Лесная, ул. Набережная, пер. Лесной, д.Бор ул.Успенская подъезд к д.109, д.Кривое Колено участок в центре деревни |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.2. |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | д.Виниха ул. Хуторская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 |  | Бюджет района |  |  |  |  |  | 296,58 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Д. Бурга Ул. Заречная Замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Д. Красное ул. Рабочая |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2019 |  |  |  | 1.1.1 |  | Бюджет района |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | д.Красное пер.Муниципальный подъезд к домам от д. №22, д.Краснёнка участок дороги ул.Пионерская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 414,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | д.Мстинский Мост ул. Набережная (Паницкий ручей) |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Дорога к дому д. Сурики ул. Сельская ул.Верхняя ул.Садовая д. Мстинский Мост ул. Совхозная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  | 2020 |  |  | 1.1.1 1.1.2 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1232,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Дорога к дому д. Бурга ул. Октябрьская ул.Гагарина |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  | 2020 |  |  |  | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 945,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46,6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | д.Сосницы ул. Боровая |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | д.Малое Пехово ул. Новоселов, спуск в д. Медведь |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | д. Бурга ул. Заречная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Д. Бурга ул. Коммунистическая |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | д. Виниха Ул. Хуторская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | д. Лопотень Ул. Благодатная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | д. Мстинский Мост ул. 1-я Поперечная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1177,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Мстинский Мост ул. 1-я Мая |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | д.Бурцева гора, ул.Горная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2021 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Мстинский Мост ул. Революции, ул. Воровского, ул. Кооперативная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2022 |  |  |  |  | 1.1.1 | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2177,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Бурга ул. Октябрьская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2022 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Бурга пер. Кустарный |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2022 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Ст. Морозовичи ул. Мстинская |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  | 2022 |  |  |  |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 : Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2364,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1994,0 |  |  |  | 2081,5 |  |  |  |  | 2261,6 |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2019-2021 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 1064,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1294,0 |  |  |  | 1381,5 |  |  |  |  | 1561,6 |  |  |  |
| 2.1.1 | д.Прышкино 1-Линия, ремонт уч. дороги, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 | д.Бурга ул. Полевая, ремонт дороги, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.3 | д. Дворищи ул. Школьная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.4 | д. Бурга ул. Кировская, прочистка канавы от д. 23-29 |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.5 | д.Бурга пер.Ленинский, замена трубочки |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2021 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.6 | Д. Бурга Ул. Заречная |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2021 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.7 | Д. Бурга Ул. Гагарина |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.8 | Д. Борок |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2020 |  | 2.1.1 |  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  | 2019-2022 |  | 2.1.2. |  |  | Бюджет поселения |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период (40,0 км согласно перечня) |  | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация |  |  |  |  | 2019 | 2.2.1 |  |  | Бюджет района |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6575,09 |  |  |  |  | 5499,6 |  |  |  |  |  |  | 5581,5 |  |  | 5761,6 |  |  |  |  |