# mlvs-m-sch

**Российская Федерация**

**Новгородская область Маловишерский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.12.2019 № 371

д. Бурга

О внесении изменений в постановление

администрации Бургинского сельского

поселения от 30.10.2018 №202

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содер­жание автомобиль­ных дорог общего пользования мест­ного значения Бургинского сельского поселения на 2019-2021 годы»:

1.1. в названии программы «Развитие и содер­жание автомобиль­ных дорог общего пользования мест­ного значения Бургинского сельского поселения на 2019-2021 годы»» слова «2019 – 2021» заменить словами «2019-2022»;

1.2. Муниципальную программу изложить в прилагаемой редакции.

2.Признить утратившими силу постановления администрации Бургинского сельского поселения:

- от 14.02.2019 №38 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобиль­ных дорог общего пользования мест­ного значения Бургинского сельского поселения на2019-2021 годы»;

- от 04.09.2019 №242 «О внесении изменений в постановление администрации Бургинского сельского поселения от 30.10.2018 №202» .

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации А.В.Маршалов

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Развитие и содер­жание автомобиль­ных дорог общего пользования мест­ного значения Бургинского сельского поселения на 2019-2022 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Бургинского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, отобранные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1. | Цель1.Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1:Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям, км | 69,9 | 64,5 | 60,0 | | 55,2 | | |
| 1.1.2. | Показатель2: увеличение искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, шт. | 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| 2 | Цель2: Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения надлежащего содержания дорожной сети | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период, км | 84,103 | 84,103 | 84,103 | | | | 84,103 |
| 2.1.2. | Показатель2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период, км | 86,24 | 86,24 | 86,24 | | | | 86,24 |
| 2.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | | | | | | | |
| 2.2.1 | Показатель1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период, км | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 | |

**5. Сроки реализации муниципальной программы:** **2019-2022 годы.**

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджет  муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 2260,0 | 991,58 | 3323,51 | 0 | 6575,09 |
| 2020 | - | 2177,0 | 0 | 3322,6 | 0 | 5499,6 |
| 2021 | - | 2177,0 | 0 | 3404,5 | 0 | 5581,5 |
| 2022 | - | 2177,0 | 0 | 3584,6 | 0 | 5761,6 |
| **ВСЕГО** | **-** | **8791,0** | **991,59** | **13635,2** | **0** | **23417,79** |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 1,018 км. до 1,892 км.

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений с 1 ед. до 4 ед.

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 86,245 км, это 133 автомобильных дороги, 1 мост и искусственные сооружения. Все дороги V категории , 2,142 км имеют асфальтовое покрытие и остальные 84,103 имеют грунтовое покрытие.

Развитие многих ведущих отраслей Бургинского сельского поселения - лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Бургинского сельского поселения получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Бургинского сельского поселения;

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 100 процентов относится к автомобильным дорогам V технической категории, 97,8 % имеют грунтовое покрытие;

прочностные характеристики дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть поселения в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, будут резко возрастать.

За период 2016-2017 годы капитально отремонтировано и приведено в нормативное состояние 1,018 км асфальтовых дорог, а 97,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения находятся в проезжем состоянии, но не нормативном, что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе.

Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

6 сельских населенных пунктов, в которых проживают 18 человек, не имеют связи с сетью дорог общего пользования;

Относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (30 %).

Важнейшими задачами развития экономики поселения являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам поселения, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Бургинского сельского поселения являются:

а) развитие опорной сети автомобильных дорог общего местного значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

В настоящее время социально - экономическое развитие Бургинского сельского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные при­чины возник­новения рисков | Предупреждающие меро­приятия | Компенсирую­щие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Право­вые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг из­менений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Россий­ской Федерации и Министерства фи­нансов Российской Федера­ции , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района | Корректировка муниципальной программы  Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макро­эконо­мичес­кие (финан­совые) | Неблагоприят­ное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, при­водящее к  выпадению до­ходов бюджета поселения или увеличе­нию расходов и, как следст­вие, к пере­смотру финан­сирования ра­нее принятых расходных обя­зательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реа­лизацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в со­ответствии с фактическим уровнем финан­сирования и пе­рераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| Органи­зацион­ные | Недостаточная точность пла­нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной про­граммы | Составление годовых планов реа­лизации мероприятий муниципальной программы, осуществление последую­щего мониторинга их выпол­нения  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  Составле­ние плана муниципальных закупок, формирование чет­ких требований к квалифика­ции исполнителей и резуль­татам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы  Применение штрафных санк­ций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполни­телей мероприя­тий |
| Ресурс­ные (кадро­вые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных от­ветственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы  Повышение квалификации исполни­телей мероприятий муниципальной программы (прове­дение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материа­лам)  Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представите­лей общественных и научных организаций | Ротация или за­мена исполни­телей мероприя­тий муниципальной про­граммы |

**Управление реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет администрация поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе администрации поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчётным, готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку, обеспечивает их согласование с Главой администрации поселения, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и, направляет Главе администрации поселения. К отчёту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а так же информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | | | | | Целевой   показатель  (номер целевого  показателя из   паспорта  муниципальной программы) | | | | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| 1. | Задача1 : Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего на ремонт** |  | |  | | | |  | |  | | | | | **4210,29** | | | **3505,6** | **3500,0** | | **3500,0** | |
| 1.1. | **Составление смет и гос. экспертиза** | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019-2022 | | | | 1.1.1. | | Бюджет поселения | | | | | 38,11 | | | 0 | 0 | | 100,0 | |
|  |  |  | |  | | | |  | | Бюджет областной | | | | | 2260,0 | | |  |  | |  | |
| 1.2. | **д.Бурга**  ул. Московская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019- | | | | 1.1.1. | | 0 | 0 | | 0 | |
| Софинансирование  Бюджет поселения | | | | | 119,0 | | |
| Бюджет поселения | | | | | 5,6 | | |
| 1.3 | **д.Мстинский Мост** ул. Лесная,  ул. Набережная,  пер. Лесной,  **д.Бор** ул.Успенская подъезд к д.109,  **д.Кривое Колено** участок в центре деревни | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019 | | | | 1.1.2. | | Бюджет поселения | | | | | 940,0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.4 | **д.Виниха**  ул. Хуторская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019 | | | | 1.1.1 | | Бюджет района | | | | | 296,58 | | | 0,0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | | 3 | | |
| 1.5 | **Д. Бурга**  **Ул. Заречная**  Замена трубочки | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019 | | | | 1.1.1 | | бюджет  поселения | | | | | 450,0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.6 | **Д. Красное**  ул. Рабочая | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2019 | | | | 1.1.1 | | Бюджет района | | | | | 95,0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | | 3,0 | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  |  | |  | |
| 1.7 | **д.Красное** пер.Муниципальный подъезд к домам от д. №22,  **д.Краснёнка** участок дороги ул.Пионерская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2020 | | | | 1.1.1 | | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 414,0 | 0 | | 0 | |
| 1.8 | **д.Мстинский Мост**  ул. Набережная (Паницкий ручей) | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2020 | | | | 1.1.1 | | Бюджет  поселения | | | | | 0 | | | 800,0 | 0 | | 0 | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  |  | |  | |
| 1.9 | **Дорога к дому**  **д. Сурики**  ул. Сельская  ул.Верхняя  ул.Садовая  **д. Мстинский Мост**  ул. Совхозная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | 2020 | | | 1.1.1  1.1.2 | | Областной бюджет | | | | | 0 | | | 1232,0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 68,0 | 0 | | 0 | |
| 1.10 | **Дорога к дому**  **д. Бурга**  ул. Октябрьская  ул.Гагарина | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | 2020 | | | | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | | | | | 0 | | | 945,0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 46,6 | 0 | | 0 | |
| 1.11 | **д.Сосницы**  ул. Боровая | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0,0 | | 200,0 | 0 | |
| 1.12 | **д.Малое Пехово** ул. Новоселов, спуск в д. Медведь | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 300,0 | 0 | |
| 1.13 | **д. Бурга**  ул. Заречная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 100,0 | 0 | |
| 1.14 | Д. Бурга  ул. Коммунистическая | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 100,0 | 0 | |
| 1.15 | **д. Виниха**  Ул. Хуторская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.2 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 208,0 | 0 | |
| 1.16 | **д. Лопотень**  Ул. Благодатная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | |  | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 200,0 | 0 | |
| 1.17 | **д. Мстинский Мост**  ул. 1-я Поперечная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | |  | Областной бюджет | | | | | 0 | | | 0 | | 1177,0 | 0 | |
| 68,0 | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | |
| 1.18 | **Мстинский Мост**  ул. 1-я Мая | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1 | Областной бюджет | | | | | 0 | | | 0 | | 1000,0 | 0 | |
| 47,0 | 0 | |
| Бюджет поселения | | | | |
| 1.19 | **д.Бурцева гора,** ул.Горная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2021 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 100,0 | 0 | |
| 1.20 | **Мстинский Мост**  ул. Революции,  ул. Воровского,  ул. Кооперативная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2022 | | | | | 1.1.1 | Областной бюджет | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 2177,0 | |
| Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 115,0 | |
| 2.21 | **Бурга**  ул. Октябрьская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2022 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 400 | |
| 2.22 | **Бурга**  пер. Кустарный | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2022 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 300 | |
| 2.23 | **Ст. Морозовичи**  ул. Мстинская | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | 2022 | | | | | 1.1.1 | Бюджет поселения | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 408 | |
| 2. | Задача 2 : Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего на содержание** | | | | | | | | | | | | | **2364,8** | | | | **1994,0** | | **2081,5** | | **2261,6** |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2019-2021 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 1064,8 | | | | 1294,0 | | 1381,5 | | 1561,6 |
| 2.1.1 | **д.Прышкино**  1-Линия, ремонт уч. дороги, замена трубочки | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.2 | **д.Бурга**  ул. Полевая, ремонт дороги, замена трубочки | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.3 | **д. Дворищи**  ул. Школьная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.4 | **д. Бурга**  ул. Кировская, прочистка канавы от д. 23-29 | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.5 | **д.Бурга**  пер.Ленинский, замена трубочки | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2021 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.6 | **Д. Бурга**  Ул. Заречная | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2021 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.7 | **Д. Бурга**  Ул. Гагарина | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.8 | **Д. Борок** | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2020 | | 2.1.1 | | | Бюджет поселения | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | 2019-2022 | | 2.1.2. | | | Бюджет поселения | | | **700,0** | | | | **700,0** | | **700,0** | **700,0** | |
| 3. | Задача 3: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период (40,0 км согласно перечня) | Админи-ция Бургинского сельского поселения, подрядная организация | | | | | 2019 | 2.2.1 | | | Бюджет района | | | **600,0** | | | **0** | | | **0** | **0** | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | | **6575,09** | | | **5499,6** | | | **5581,5** | **5761,6** | |