Паспорт

муниципальной программы поселения

«Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения на 2017-2020 годы».

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация  Бургинского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: нет

3.Подпрограммы муниципальной программы: нет

4. Цели,  задачи и целевые показатели муниципальной  программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Цель 1: Повышение качества предоставления муниципальных и государственных услуг на основе использования ИКТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов общего пользования Администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1:исправное состояние компьютерной техники (%) |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2: обслуживание и сопровождение информационных систем (%) |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.3. | Показатель 3: Соответствие сайта /burgaadm/ Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да/нет) |  |  | да | да | да |  | да |  |
| 1.1.4. | Показатель 4: Подключение каждого рабочего места к сети Интернет и услугам телефонной связи(%) |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. Сроки реализации программы: 2017 – 2020 годы. 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): год; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Районный бюджет; Бюджет поселения; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 7. 2017; 0,0; 0,0; 0,0; 264,0; 264,0. 2018; 0,0; 0,0; 0,0; 125,0; 125. 20190; 0,0; 0,0; 0,0; 65,0; 65,0. 2020; 0,0; 0,0; 0,0; 65,0; 65,0. ВСЕГО; 0,0; 0,0; 0,0; 519,0; 519,0. 7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: |
| Повышение качества предоставления муниципальных и государственных услуг на основе использования ИКТ. Совершенствование деловых процессов в органах местного самоуправления сельского поселения, повышение качества и эффективности муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере. ## В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое включает в себя сбор и переработку информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о деятельности органов местного самоуправления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными структурными подразделениями органов местного самоуправления осуществляется на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи. Информатизация процесса управления в первую очередь решает вопросы повышения качества, эффективности и оперативности деятельности органов местного самоуправления. Внедрение данного процесса в инфраструктуру органов местного самоуправления – это оптимизация внутренних коммуникативных и информационных потоков. Анализ состояния ИКТ в сельском поселении Предоставление услуг населению в электронном виде находится на стадии становления. Реализация отдельных мероприятий по информатизации обеспечила достижение следующих результатов: существующий официальный сайт Администрации сельского поселения выполняет информационную функцию и пока имеют незначительное количество инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. На сайте размещается информация о структуре и деятельности Администрации Бургинского сельского поселения. Ведется разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных, государственных услуг. Утверждено 30 административных регламентов по предоставлению муниципальных (государственных) услуг. В программу «Реестр государственных услуг» внесены сведения о 30 услугах, из них 9 - первоочередных, для размещения в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных (муниципальных) услуг (функций)». Информационно-коммуникационная инфраструктура ОМСУ Бургинского сельского поселения требует дальнейшего развития для обеспечения возможности предоставления услуг с использованием ИКТ. Используется морально устаревшая компьютерная техника, не позволяющая использовать современные средства ИКТ. Также необходимо наличие лицензионного антивирусного программного обеспечения. Дальнейшего развития требует также процесс внедрения ЭЦП в деятельность органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения, что позволит обеспечить расширение возможностей использования электронного документооборота. Для полноценного включения ОМСУ Бургинского сельского поселения в процесс предоставления услуг с помощью ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных систем, позволяющих обеспечить продуктивную работу по предоставлению услуг населению и бизнесу, как на местах, так и с использованием сети «Интернет». Для того чтобы придать новый импульс внедрению перспективных информационных технологий в Бургинском сельском поселении разработана целевая программа: «Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения» на 2017-2020 годы (далее Программа), которая должна обеспечить развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, эффективное использование информационных ресурсов, взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами. Реализация Программы позволит: обеспечить концентрацию ресурсов для решения задач в области развития и использования ИКТ, доступ населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; повысить качество оказания муниципальных (государственных) услуг; повысить эффективность муниципального управления; обеспечить информационную безопасность деятельности органов местного самоуправления, защиту муниципальных информационных ресурсов; Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Риски; Основные причины возникновения рисков; Предупреждающие мероприятия; Компенсирующие мероприятия. Внешние риски. Правовые; Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы; Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Думы Маловишерского муниципального района; Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов. Макроэкономические (финансовые); Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы; Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы); Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы. Внутренние риски. Организационные; Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы; Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ; Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий. Ресурсные (кадровые); Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы; Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций; Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы. Механизм управления реализацией муниципальной программы Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет администрация Бургинского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе администрации Бургинского сельского поселения. Администрация Бургинского сельского поселения до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации», утверждённому постановлением администрации Бургинского сельского поселения от 13.09.2013 № 140. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. Мероприятия муниципальной программы N п/п; Наименование мероприятия; Исполни-тель; Срок реализации; Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы); Источник финанси- рования; Объем финансирования по годам (тыс. руб.). 2017; 2018; 2019; 2020. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Задача 1:Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов общего пользования Администрации сельского поселения. 1.1.; Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, сопровождение информационных систем, обслуживание сайта поселения; Администрация поселения; 2017-2020; 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.; Бюджет поселения; 122; 15; 15; 15. 1.2.; Оплата услуг связи и обеспечение подключения к сети Интернет», программного продукта «Парус-бюджетный учет», СБиС-онлайн; Администрация поселения; 2017-2020; 1.1.2. 1.1.4.; Бюджет поселения; 142; 110; 50; 50. |