# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Бургинского сельского поселения

# Р Е Ш Е Н И Е

от  29.01.2015 № 238

д.Бурга

Об утверждении плана по ремонту дорог и благоустройству территории Бургинского сельского поселения на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, Уставом Бургинского сельского поселения,

Совет  депутатов Бургинского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить  прилагаемый план  по ремонту автомобильных дорог и благоустройству территории Бургинского сельского поселения на 2015 год.

Глава  поселения                                                 А.В. Маршалов

# Утвержден

## Решением Совета депутатов

Бургинского сельского поселения

### от 29.01.2015 № 238

ПЛАН

по  ремонту дорог и благоустройству  территории Бургинского сельского поселения на 2015 год.

| № п/п | Наименование Населенного пункта | Наименование | объем | Сумма в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дорог |  | 2474,6 |
| 1 | д.Бурга ул. 8Марта | 1.Оканавливание с одной стороны, замена трубочки 0,7-0,8 мм, подсыпка щебнем, ПГС, грейдирование ; 2.уст.-во дренажной трубы 50м.п., отсыпка ПГС, укладка плит 60м. п., част. Оканавливание; | 400 кв. м. 400 кв. м. | 500,0 |
| 2 | д.Красненка ул. Лесная с проездом на ул. Московская | Оканавливание, замена трубочки, подсыпка щебнем, ПГС, грейдирование ; | 1200кв.м. | 500,0 |
| 3 | д.Мстинский Мост, ул. Новая | Оканавливание, укладка трубочки, подсыпка щебнем, ПГС, грейдирование ; | 800 кв.м. . | 250,0 |
| 4. | д.Мстинский Мост, ул. Полевая | Оканавливание, укладка 2-х трубочек, подсыпка щебнем, ПГС, грейдирование ; | 600кв. м. | 500,0 |
| 5. | д.Красное (2 участка) | 1. от центр. Догоги на д. Крсненка -оканавливание, подсыпка ПГС, грейдирование ; 2.подъезд к дому Рябцевой - подсыпка ПГС, грейдирование ; | 200кв. м. 300кв. м. | 350,0 |
| 6. | д. Соколово | Ремонт пешеходного моста | 15,5 кв. м. | 100,0 |
| 7. | *д. Бурга, ул. Новая, выезд на ул. Т.Подстанция | Замена трубочки |  | 474,6 |
|  |  | Ремонт колодцев |  | 150,0 |
| 1. | д.Шеляйха | Покупка колец, ремонт оголовка | 6шт. | 15,0 |
| 2. | д.Боровки | Оплата работы по установке колец и оголовка |  | 15,0 |
| 3. | д. М.Мост, ул. Лесная | Покупка колец, ремонт оголовка |  | 5,6 |
| 4. | д. Старые Морозовичи | Покупка материалов на ремонт |  | 20,0 |
| 5. | д. Н.Гоголицы | Покупка колец | 6 шт. | 15,0 |
| 6. | Д.Добрая Вода | Покупка колец | 10шт. | 20 |
| 7 | д. М.Мост, ул. Революции | Покупка колец, ремонт оголовка |  | 15 |
| 8 |  |  |  | 44,4 |
|  |  | Благоустройство кладбища |  | 105 |
| 1 | Д.Бурга, братская могила советских воинов, 1941 г. | Краска по металлу-5л., 3 кисти, оплата работнику с начислениями Итого: 4,3 (2.0+2,0+0,3) |  | 5,0 |
| 2 | Братская могила советских воинов, 1941 г. | Краска по металлу-5л., 3 кисти, оплата работнику с начислениями Итого: 4,3 (2.0+2,0+0,3) |  | 5,0 |
| 3 | Д.Любцы, Братская могила советских воинов, 1941 г. | Восстановление металлической ограды после урагана-10м., краска по металлу-5л., 3 кисти, оплата работнику с начислениями Итого: 30,3 (26+2.0+2,0+0,3) |  | 30,5 |
| 4 | д. Дворищи, Воинское захоронение советских воинов, 1941-1945г. г. | Изготовление плиты с фото и надписями, краска по металлу-3л., 3 кисти, оплата работнику с начислениями Итого: 64,3 (2.0+2,0+0,3+60,0) |  | 64,5 |
|  |  | Озеленение |  | 5,0 |
| 1. |  | Валка старых деревьев, окашивание травы, озеленение |  |  |
| 1 |  | Вывоз несанкционированных свалок |  | 563,0 |
| 1 | Д. Бурга, ул. Заречная | Организация контейнерной площадки, установка 2 контейнеров для ТБО |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3297,6 |

*  по мере поступления средств        ______________________________________