|  | # Периодическое печатное издание – бюллетень Бургинский вестник Учрежден решением Совета Депутатов Бургинского сельского поселения | № 68 14 октября 2016 года |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.10.2016 № 161                                                                                                                                                    д. Бурга

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  и содержание  автомобильных дорог общего  пользования  местного

значения Бургинского сельского поселения на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, постановлением  администрации Бургинского сельского поселения  от 13.09.2013 № 140 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бургинского сельского поселения, их формирования и реализации»,  Уставом Бургинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие  и  содержание автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения Бургинского сельского поселения на 2014 -2018 годы», утвержденную постановлением администрации Бургинского сельского поселения от 31.01.2013 №166 (в редакции постановления администрации Бургинского сельского поселения от17.12.2015 №163, с изменениями от 15.02.2016 №19):

1.1. В Паспорте программы (приложение 1)  пункт 6 изложить в прилагаемой редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Феральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | 1364,9 | 1544,4 | - | 2909,3 |
| 2015 | - | 804,0 | 200,0 | 2194,6 | - | 3198,6 |
| 2016 | - | 1227,0 | 200,0 | 2313,47 | - | 3740,47 |
| 2017 | - | - | 0,0 | 2455,4 | - | 2455,4 |
| 2018 | - | - | 0,0 | 1340,9 | - | 1340,9 |
| ВСЕГО | - | 2031,0 | 1764,9 | 9848,77 |  | 13644,67 |

1.2. «Мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции:

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой оказатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, ул. Задняя» | Подрядная организация | 2014 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 90,0 | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Карпина Гора- Шеляйха» | Подрядная организация | 2014 | 1.1.2. | Бюджет поселения | 50,0 | - | - | - | - |
|  | Ремонт пешеходного мостад. Бурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Подрядная организация | 2014 | 1.1.2. | Бюджет поселения | 99,0 | - | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга,Кустарный пер.» | Подрядная организация | 2014 | 1.1.1. | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги «М.Мост, ул. Набережная, 2-Набережная | Подрядная организация | 2014 | 1.1.2. | бюджет муниципального района | 697,715 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 37,000 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги «д.Краснёнка, ул. Лесная» | Подрядная организация | 2014 | 1.1.1. | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 62,0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, ул. Мира (от д. | Подрядная организация | 2014 | 1.1.1. |  | - | - | - | - | - |
|  | Бурыгиной и до конца» |  |  |  | Бюджет поселения | 500,0 | - |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги «Бурга, пер. Пролетарский | Подрядная организация | 2014 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 250,0 | - | - | - | - |
| 1.09. | Мост пешеходный, д. Соколово | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 99,970 | - | - | - |
|  |  | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 373,465 | - | - | - |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги «д.М.Мост, ул. Новая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги д.Красное(2 участка). | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 345,250 | - | - | - |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги «д.М.Мост, ул. Полевая» | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 256,172 | - | - | - |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги «д.Лопотень, | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 10,000 |  |  |  |
| 1.14. | Бурга, ул. Октябрьская | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | 10,500 | - | - | - |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги «д.Красненка, ул. Лесная», ул. Московская | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. |  |  | 513,460 |  |  |  |
| 1.16 | М.Мост, ул. Полевая | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Областной бюджет |  | 238,000 |  |  |  |
| 1.17 | Д.Красненка, ул. Красная | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет областной |  | 390,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 76,934 |  |  |  |
| 1.18. | Д.Красненка, ул. Ленинградскаяая | Подрядная организация |  | 1.1.1. | Областной бюджет |  | 175,700 |  |  |  |
| 1.19 | Д.Красненка, подъезд к пожарному водоему | Подрядная организация | 2015 | 1.1.1. | Бюджет поселения |  | 243,17 |  |  |  |
| 1.20 | М.Мост, ул. Зеленая | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  | - | - | 407,6 | - | - |
| 1.21 | М.Мост, ул. Новая | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  |  |  | 92,3 |  |  |
| 1.22 | М.Мост, подъезды к пожарным водоемам ул. Воровского д. 3, д.33, ул. 1 Мая д.22, ул. Революции д.7 | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  |  |  | 199,6 |  |  |
| 1.23 | Бурга ул. 8 марта(3 участка) | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  | - | - | 521,1 | - | - |
| 1.24 | Бурга ул. Лесная | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. | Областной бюджет | - | - | 1227,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения софинансирование |  |  | 66,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 379,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  | 1673,09 |  |  |
| 1.25. | Дворищи ул. Набережная, пер. Строителей | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  | - | - | 296,0 | - | - |
| 1.26 | Каменка, усадьба Воскресенского, мост | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. |  | - | - | - | - | - |
| 1.27. | Д.Дубки | Подрядная организация | 2016 | 1.1.1. | Бюджет поселения | - | - | 128,4 | - | - |
| 1.28. | Ремонт дорог, мостов, согласно утвержденного решением Совета депутатов Плана ремонтов на 2017 год | Подрядная организация | 2017 | 1.1.1. |  | - | - | - | 2455,4 | - |
| 1.29. | Ремонт дорог, мостов, согласно утвержденного решением Совета депутатов Плана ремонтов на 2018 год | Подрядная организация | 2018 | 1.1.1. |  | - | - | - | - | 1340,9 |
| 2. | Задача 2:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии | Администрация Бургинского сельского поселения | 2014-2018 | 2.1.1. | бюджет муниципального района | 180 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 9,4 | 0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, борьба с гололёдом, | Администрация Бургинского сельского поселения | 2014-2018 | 2.2.1. | поселения |  |  |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации  А.В.Маршалов

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

##### От  12.10.2016 г. № 135-ргз                                                                                       д. Бурга

О результатах аукциона.

В соответствии со ст. 39.6, 39.11, 39,12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Бургинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 16.12.2005г. № 7, распоряжением администрации Бургинского сельского поселения от 06.09.2016 № 121-ргз «О проведении  аукциона».

1. Аукцион,  назначенный на 12.10.2016 года по продаже земельного участка в собственность под объекты индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Новгородская область Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Кленино,ул. Славянская, уч.37,   общей площадью 1078 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0089501:97 признать несостоявшимся ввиду участия менее двух участников.

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетени «Бургинский вестник» и разместить на сайте www.torgi.gov.ru

Глава администрации        А.В.Маршалов

________________________________________________________________________________________________________________________________

Учредитель: Совет депутатов	                                  Главный редактор :Маршалов А.В.	                                    Тираж :5 экз.

Бургинского сельского поселения	                          Адрес издателя:174280,д.Бурга                                    Распространяется бесплатно

Издатель:Администрация	                                             ул.Октябрьская д. 28	                                         подписан:14.10.2016

Бургинского сельского поселения	тел.37-660,e-mail:admbyrgposl@yandex.ru

Адрес издателя:174280,д.Бурга,	интернет-страница бюллетеня www.burgaadm.ru

ул.Октябрьская д.28